LifeSync AI

시스템 아키텍처 보고서 v6

팀원 등급별 분업 + 4주 로드맵 + 스토어 배포 계획

KDT-FT-team3-Chainers | 2026-03-29 | v0.3.0

# 목차

# 1. 프로젝트 개요

LifeSync AI는 4개 도메인(요리/운동/건강/취미)을 통합 관리하는 AI 에이전트입니다. 한 가지 선택이 모든 영역에 연쇄 효과를 만들어, 야식 라면 → 수면 하락 + 운동 저하 + 체중 지연이 동시 발생합니다.

## 1.1 기술 스택

| 영역 | 기술 |
| --- | --- |
| Backend | Python 3.11, FastAPI, WebSocket, LangGraph, LangChain |
| AI/ML | GPT-4o-mini, OpenCLIP(ViT-B-32), MediaPipe, YOLOv8, PPO(SB3), Optuna |
| DB | ChromaDB (Vector/RAG), Supabase PostgreSQL (State) |
| Frontend | React 18, Vite, Recharts, Tailwind CSS, Capacitor (Android/iOS) |
| Infra | Railway ($5/월), Vercel (무료 CDN), AWS S3, Docker Compose |
| 공공 API | 기상청 단기예보 (KMA), 에어코리아 대기오염 (AirKorea) |

## 1.2 데이터 흐름 5단계

- 온보딩 → POST /api/onboarding → Supabase → LifeEnv 초기 상태

- 대시보드 ← GET /api/dashboard/{uid} + WebSocket gauge_update

- 채팅 → POST /api/query → Orchestrator → Agent → CASCADE → updated_gauges

- 시뮬레이터 → POST /api/simulation/step → PPO optimal_action 추천

- 사진 → POST /api/photo/upload → YOLO → POST /api/query → 게이지 업데이트

# 2. 프로젝트 일정 (4주 로드맵)

프로젝트는 4월 초에 시작하여 5월 초에 마무리합니다. 구글 플레이스토어 + 애플 앱스토어 베타버전 출시가 목표입니다.

| 주차 | 기간 | 목표 |
| --- | --- | --- |
| 1주차 | 4/1~4/6 | 플러그인 기본 구현(60%) + 코어 연결 검증 + 단위 테스트 |
| 2주차 | 4/7~4/13 | 플러그인 고도화(100%) + 통합 테스트 + UI 연동 + 버그 수정 |
| 3주차 | 4/14~4/20 | Railway/Vercel 배포 + Android APK + iOS 빌드 + 성능 최적화 |
| 4주차 | 4/21~4/27 | Google Play / App Store 베타 출시 + 피드백 + 안정화 + 최종 발표 |

# 3. 팀원 등급별 분업

팀장(총괄) + 5명 팀원. 능력에 맞춰 담당 범위와 난이도를 배정합니다.

## 3.1 역할 배정

| 등급 | 인원 | 플러그인 | 핵심 기술 | 기대 성과 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S급 | 1명 | food_rag + exercise_weather | LangChain RAG + 기상청/에어코리아 API | RAG 쿼리확장 + 리랭킹 + 기상청 API 연동 + 운동 추천 고도화 |
| A급 | 1명 | health_checkup | LangChain + 의학 기준 | 복합 위험 판정 + 시계열 트렌드 + 검진 PDF 파싱 |
| A급 | 1명 | hobby_stress | LangChain + CASCADE 그래프 | 2차/3차 연쇄효과 + 성격유형 + 시간대별 추천 |
| B급 | 1명 | vision_korean | YOLOv8 + OpenCLIP + PIL | YOLO 한식 파인튜닝 + 한국어 200+ + 음식양 추정 |
| C급 | 1명 | voice_stt | Whisper + gTTS | Whisper small 교체 + 음성명령 감지 + 노이즈 제거 |

## 3.2 팀장 전담

- 웹/앱 디자인: React 18 + Tailwind CSS + 반응형 UI

- 서버: FastAPI + Railway + Docker + Vercel

- DB: Supabase PostgreSQL + ChromaDB

- 배포: Railway + Vercel + APK/IPA

- 보안: JWT + Rate Limit + CORS + 보안 헤더

- 코어: main.py, core/, plugins/__init__.py, Orchestrator

# 4. 시스템 구조

main.py(234줄)는 미들웨어 + 플러그인 등록 + 라우터 include만 담당.

- SecurityHeadersMiddleware: XSS, Clickjacking, HSTS 방어

- AuthMiddleware: PUBLIC_PATHS 예외, ENV=development 우회, Bearer JWT

- RateLimitMiddleware: IP별 60회/분, 429 응답

- CORSMiddleware: 허용 도메인 화이트리스트

## 4.1 코어 + 플러그인

- core/interfaces.py: 6개 Protocol 정의

- core/fallbacks.py: 규칙 기반 기본 구현 (LLM 없이 동작)

- core/plugin_registry.py: 싱글톤 레지스트리 (register/get/status)

- 팀원 미구현 → 폴백 자동 → 프로젝트 무영향

- GET /api/plugins/status 로 활성/폴백 확인

# 5. Orchestrator (LangGraph)

8노드 DAG: classify_intent → route_to_agent → [food|exercise|health|hobby] → merge → cascade → evaluate → END

| 출발 | 영향 | 연쇄 효과 |
| --- | --- | --- |
| food | health | 영양 × 0.3 → 건강 지표 |
| food | exercise | 칼로리 × 0.1 → 운동 에너지 |
| exercise | health | 강도 × 0.5 → 체력 |
| exercise | mood | 시간 × 0.2 → 기분 |
| hobby | health | 스트레스 감소 → 폭식 -40% |

# 6. 도메인 에이전트

- FoodAgent: GPT-4o-mini(temp=0.7) + ChromaDB 10만건 RAG + food_risk_scorer

- ExerciseAgent: 기상청 단기예보 + 에어코리아 대기오염 + 부상위험도

- HealthAgent: GPT-4o-mini(temp=0.3) + 10개 메트릭 분류

- HobbyAgent: 스트레스 기반 + 시너지 맵 + 증폭 계수

# 7. 강화학습

- LifeEnv: 40D 상태, 10개 행동, 84스텝(12주)

R = w1*taste + w2*health + w3*fitness + w4*mood + w5*habit - penalties + bonuses

- PPO: Stable-Baselines3, lr=3e-4, batch=64, gamma=0.99

- Optuna: 100 trial Bayesian(TPE)

- Retrain: 6h 주기 OR 보상하락 감지

# 8. 멀티모달 AI

- OpenCLIP: ViT-B-32 512D, Top-K, 얼굴/체형 → LLM 조언

- YOLO: YOLOv8 CPU ~100ms, 80+ 카테고리

- MediaPipe: 33 랜드마크 자세 분석

# 9. RAG (ChromaDB)

| 컨렉션 | 설명 |
| --- | --- |
| recipe_db | 10만건 레시피 → FoodAgent |
| exercise_db | 운동+부상 → ExerciseAgent |
| health_guidelines | 건강검진 가이드 → HealthAgent |
| hobby_catalog | 취미 카탈로그 → HobbyAgent |

- 다중 쿼리 확장 + 컨텍스트 부스트 리랭킹

- persistent /data/chroma (Railway 볼륨 마운트)

# 10. 보안

| 요소 | 구현 |
| --- | --- |
| JWT | Kakao OAuth → JWT 발급 → Bearer 토큰 (AuthMiddleware) |
| Rate Limit | IP별 60회/분 + X-RateLimit 헤더 |
| 보안 헤더 | XSS, Clickjacking, HSTS |
| 파일 검증 | jpeg/png/webp + 10MB + 경로트래버설 방지 |
| 환경변수 | .env + .gitignore (처음부터 제외, git 미노출) |

# 11. 배포 + 오프라인

| 서비스 | 플랫폼 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 백엔드 | Railway ($5/월) | FastAPI + Docker, GitHub 자동배포 |
| 프론트 | Vercel (무료) | React SPA CDN |
| 모바일 | Capacitor | Android APK + iOS IPA |
| 모델 | AWS S3 | PPO 가중치 + 버전관리 |

- 오프라인: offlineEngine.js (IndexedDB + smartSimulate + 모델 동기화)

# 12. 플러그인별 기술 스택

| 플러그인 | 핵심 기술 | 의존성 |
| --- | --- | --- |
| food_rag | LangChain + ChromaDB + GPT-4o-mini | langchain, chromadb, Pydantic |
| exercise_weather | LangChain + 기상청 + 에어코리아 | httpx, langchain |
| health_checkup | LangChain + GPT-4o-mini(temp=0.3) | langchain, Pydantic |
| hobby_stress | LangChain + CASCADE_RULES | langchain |
| vision_korean | YOLOv8 + OpenCLIP + MediaPipe | ultralytics, open_clip, PIL |
| voice_stt | Whisper + gTTS + WebSocket | whisper/openai, gtts |

# 13. 팀원별 필요 역량

| 플러그인 | Python | AI/ML | 외부API | 프레임워크 | 배정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| food_rag | ●●●○ | ●●○○ | ○○○○ | LangChain | S급 |
| exercise_weather | ●●●○ | ●●○○ | ●●●○ | LangChain+API | S급 |
| health_checkup | ●●○○ | ●○○○ | ○○○○ | LangChain | A급 |
| hobby_stress | ●●○○ | ●○○○ | ○○○○ | LangChain | A급 |
| vision_korean | ●●●○ | ●●●● | ○○○○ | PyTorch/CV | B급 |
| voice_stt | ●●●○ | ●●●○ | ●○○○ | Whisper | C급 |

# 14. 스토어 배포 체크리스트

## 14.1 Google Play

- Google Play Console ($25 일회성)

- APK/AAB 서명용 keystore

- 스크린샷 + 개인정보 처리방침 URL

- 내부 테스트 → 클로즈드 테스트 → 오픈 베타

## 14.2 Apple App Store

- Apple Developer ($99/년)

- Xcode + TestFlight 베타

- ATT(앱 추적 투명성) 설정

## 14.3 공통

- 앱 이름: LifeSync AI

- 카테고리: 건강 및 피트니스

- 스크린샷 5장+ (대시보드, 시뮬레이터, 채팅, 사진분석, 설정)

# 15. 용어 사전

프로젝트에서 사용된 모든 기술 용어를 정의, 역할, 사용 이유, 장단점으로 설명합니다.

## 15.1 백엔드 프레임워크

| 용어 | 설명 |
| --- | --- |
| FastAPI | 정의: Python 웹 프레임워크 역할: HTTP API 요청을 받아 처리하는 서버 사용 이유: 비동기 처리로 동시 요청 가능, 자동 Swagger 문서 장점: Django 대비 2-3배 빠름, Pydantic 타입 검증 내장 단점: Django보다 커뮤니티 적음 |
| LangGraph | 정의: LangChain 기반 상태 그래프 엔진 역할: Orchestrator의 8노드 DAG(방향 비순환 그래프) 실행 사용 이유: 복잡한 조건 분기(if/else)를 노드와 엣지로 선언적 정의 장점: 디버깅 용이, 상태 자동 관리 단점: 병렬 실행 미지원 |
| LangChain | 정의: LLM 애플리케이션 프레임워크 역할: 4개 Agent의 LLM 호출 관리 (프롬프트 → LLM → 파싱) 사용 이유: 프롬프트 템플릿, 출력 파서, 체이닝을 선언적 구성 장점: LLM 교체 용이 (GPT → Claude 등) 단점: 추상화 레이어 오버헤드 |
| Pydantic | 정의: Python 데이터 검증 라이브러리 역할: API 요청/응답 타입 자동 검증 사용 이유: 잘못된 데이터가 들어오면 자동 거부 (400 에러) 장점: FastAPI와 통합, 런타임 타입 안전성 |
| Protocol | 정의: Python 구조적 서브타이핑 (duck typing 공식화) 역할: 플러그인 인터페이스 계약 정의 사용 이유: 팀원이 구현해야 할 메서드를 명확하게 정의 장점: 상속 없이 인터페이스 검증 |
| WebSocket | 정의: 양방향 실시간 통신 프로토콜 역할: 대시보드 게이지 실시간 업데이트, 음성 데이터 전송 사용 이유: HTTP 폴링 대비 지연 90% 감소 장점: 서버가 클라이언트에 먼저 데이터 전송 가능 단점: 서버 재시작 시 연결 끊김 |

## 15.2 AI/ML

| 용어 | 설명 |
| --- | --- |
| GPT-4o-mini | 정의: OpenAI의 경량 대규모 언어 모델(LLM) 역할: 자연어 이해 + 추천 설명 생성 + 검진 결과 요약 사용 이유: 한국어 우수, GPT-4 대비 1/10 비용 장점: 빠르고 저렴한 추론 단점: 할루시네이션(거짓 정보 생성) 가능성 |
| PPO | 정의: Proximal Policy Optimization (강화학습 알고리즘) 역할: 최적의 건강 행동을 학습 (식단/운동/수면 등) 사용 이유: 안정적 학습, 다양한 환경에 적용 가능 장점: 사용자 피드백으로 지속 개선 단점: 초기 데이터 부족 시 부정확 |
| Stable-Baselines3 | 정의: PPO 등 강화학습 알고리즘 라이브러리 역할: PPO 학습/추론 실행 사용 이유: PyTorch 기반, 문서화 우수 장점: Gymnasium 환경과 자동 통합 |
| Gymnasium | 정의: 강화학습 환경 표준 라이브러리 (OpenAI Gym 후속) 역할: LifeEnv의 기반 클래스 (reset/step/render) 사용 이유: RL 업계 표준 인터페이스 |
| Optuna | 정의: 하이퍼파라미터 자동 최적화 라이브러리 역할: PPO의 lr, gamma, batch_size 등을 자동 탐색 사용 이유: 수동 튜닝 대비 체계적 장점: Bayesian 최적화(TPE)로 효율적 탐색 |
| RAG | 정의: Retrieval-Augmented Generation (검색 증강 생성) 역할: LLM이 모르는 정보를 DB에서 검색하여 주입 사용 이유: LLM만으로는 최신 레시피를 모름 장점: 할루시네이션 감소 단점: 검색 품질에 의존 |
| ChromaDB | 정의: 오픈소스 벡터 데이터베이스 역할: 레시피/운동/건강 데이터를 벡터로 저장하고 유사도 검색 사용 이유: 무료, persistent 저장, 한국어 multilingual 지원 장점: 설치 간편, 로컬 파일 저장 단점: 100만건+ 대규모 시 성능 저하 |
| OpenCLIP | 정의: 오픈소스 CLIP(Contrastive Language-Image Pre-training) 구현체 역할: 이미지와 텍스트를 같은 512차원 공간에 임베딩 사용 이유: 사진 한 장으로 건강 상태 추정 + 맞춤 조언 장점: 이미지+텍스트 크로스 모달 검색 단점: ViT-B-32 정확도 한계 (GPU 시 ViT-L-14 업그레이드 가능) |
| YOLOv8 | 정의: You Only Look Once v8 (실시간 객체 감지 모델) 역할: 사진에서 식재료를 자동 감지하고 분류 사용 이유: CPU에서도 ~100ms 추론 가능 장점: 실시간, 80+ 카테고리 단점: 한식 특화 데이터셋으로 파인튜닝 필요 |
| MediaPipe | 정의: Google의 인체/얼굴 인식 AI 라이브러리 역할: 33개 신체 랜드마크로 자세 분석, 운동 폼 교정 사용 이유: 무료, CPU 실시간, 높은 정확도 장점: 추가 설치 최소 단점: 정적 이미지만 (실시간 비디오 미구현) |
| Whisper | 정의: OpenAI의 음성 인식(STT) 모델 역할: 사용자 음성을 텍스트로 변환 사용 이유: 한국어 인식 정확도 높음 장점: 오프라인(base/small 모델) + 온라인(API) 모두 가능 단점: base 모델 정확도 한계 (small이상 권장) |
| gTTS | 정의: Google Text-to-Speech 라이브러리 역할: 텍스트를 한국어 음성으로 변환 사용 이유: 무료, 한국어 지원 단점: 기계적 음질 (edge-tts로 개선 가능) |
| CASCADE_RULES | 정의: 도메인 간 연쇄 효과 규칙 딕셔너리 역할: food→health, exercise→mood 등 교차 영향 계산 예시: 야식 라면 → 수면-35% + 운동-20% + 스트레스+15% |

## 15.3 인프라/보안/프론트

| 용어 | 설명 |
| --- | --- |
| JWT | 정의: JSON Web Token (인증 토큰) 역할: 로그인 후 사용자를 식별하는 암호화된 토큰 사용 이유: 서버에 세션 저장 없이 토큰만으로 인증 장점: stateless(무상태) → 서버 확장 용이 단점: 토큰 탈취 시 만료까지 유효 (refresh token 권장) |
| OAuth | 정의: 제3자 인증 표준 프로토콜 역할: 카카오 계정으로 로그인 (자체 회원가입 불필요) 사용 이유: 비밀번호 직접 관리 안 함 → 보안 강화 장점: 사용자 편의성 (카카오 버튼 한 번 클릭) |
| Docker | 정의: 컨테이너 가상화 플랫폼 역할: 앱을 격리된 환경(컨테이너)에서 실행 사용 이유: 6명 팀원 동일 환경 보장 장점: '내 PC에서는 되는데' 문제 해결 단점: Docker Desktop 설치 필요 |
| Railway | 정의: 클라우드 배포 플랫폼 역할: FastAPI 백엔드 24시간 운영 사용 이유: $5/월 저렴, GitHub push시 자동 배포 장점: 설정 간편, SSL 자동 단점: GPU 미지원, 콜드 스타트 |
| Vercel | 정의: 프론트엔드 CDN 배포 플랫폼 역할: React 앱을 전 세계 CDN으로 배포 사용 이유: 완전 무료, 빠른 로딩 장점: GitHub push 시 자동 배포 |
| Capacitor | 정의: 웹 앱을 네이티브 앱(APK/IPA)으로 변환하는 프레임워크 역할: React 웹을 Android/iOS 앱으로 패키징 사용 이유: 하나의 코드로 웹+Android+iOS 모두 지원 장점: 카메라, 파일시스템 등 네이티브 API 접근 |
| Supabase | 정의: 오픈소스 Firebase 대안 (PostgreSQL 기반) 역할: 사용자 상태(40차원 벡터) 영속 저장 사용 이유: 무료 500MB, REST API 자동 제공 단점: 연결 수 제한, timeout 발생 가능 |
| AWS S3 | 정의: Amazon Simple Storage Service (인터넷 파일 저장소) 역할: PPO 모델 가중치 파일 저장/동기화 사용 이유: 로컬 GPU로 학습한 모델을 서버/앱과 공유 장점: 99.999999999% 내구성, 버전 관리 |
| IndexedDB | 정의: 브라우저 내장 데이터베이스 역할: 오프라인 시 모델/데이터 캐싱 사용 이유: 네트워크 없을 때도 앱 동작 장점: 용량 제한 거의 없음 |
| React 18 | 정의: 사용자 인터페이스(UI) 구축 JavaScript 라이브러리 역할: 11개 페이지 컴포넌트 렌더링 사용 이유: 컴포넌트 기반 재사용성, 대규모 커뮤니티 |
| Tailwind CSS | 정의: 유틸리티 퍼스트 CSS 프레임워크 역할: HTML 클래스로 직접 스타일링 사용 이유: 일관된 디자인, 빠른 개발 |
| Vite | 정의: 차세대 프론트엔드 빌드 도구 역할: React 코드를 브라우저용으로 변환 + 개발 서버 사용 이유: Webpack 대비 10배 빠른 HMR(실시간 변경 반영) |
| Recharts | 정의: React용 차트 라이브러리 역할: 대시보드 게이지, 시뮬레이터 그래프, 주간 트렌드 차트 사용 이유: React 친화적, 선언적 API |

- End of Report -